# Proposal

# Librora — Personal AI Library

## ระบบห้องสมุด AI ส่วนตัวสำหรับจัดเก็บ จัดระเบียบ และค้นคืนความรู้

เวอร์ชันเอกสาร: 0.1
สถานะเอกสาร: Draft
ชื่อโครงการชั่วคราว: Librora — Personal AI Library
รูปแบบการพัฒนา: AI-First Development
บทบาทหลักของโครงการ: Prompt Engineer

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

ในปัจจุบัน ผู้ใช้งานต้องรับข้อมูลจำนวนมากจากเว็บไซต์ บทความ เอกสาร เครื่องมือออนไลน์ งานวิจัย และสื่อดิจิทัลหลายประเภท แม้ว่าผู้ใช้จะสามารถบันทึกลิงก์ผ่าน Bookmark หรือแอปพลิเคชันจดบันทึกได้ แต่เมื่อข้อมูลสะสมเพิ่มขึ้น ผู้ใช้มักประสบปัญหาไม่สามารถค้นหาข้อมูลเดิมกลับมาใช้งานได้ เนื่องจากจำชื่อบทความ ชื่อเว็บไซต์ หรือคำค้นหาที่ตรงกับข้อมูลต้นฉบับไม่ได้

โครงการ Librora — Personal AI Library มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบห้องสมุด AI ส่วนตัว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลจากเว็บไซต์และแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้ AI วิเคราะห์เนื้อหา สร้างบทสรุป จัดหมวดหมู่ สร้าง Tag และช่วยค้นคืนความรู้ด้วยความหมายของเนื้อหา

ระบบจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียง Bookmark Manager แต่จะเป็นเสมือน “ห้องสมุดที่มีชีวิต” ซึ่งช่วยจัดระเบียบความรู้ที่ผู้ใช้สะสมไว้ และทำหน้าที่คล้ายบรรณารักษ์ส่วนตัวที่สามารถค้นหาข้อมูลจากสิ่งที่ผู้ใช้จำได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำค้นหาที่ตรงกับชื่อเรื่องหรือเนื้อหาต้นฉบับ

แนวคิดหลักของผลิตภัณฑ์คือ

เก็บครั้งเดียว ค้นคืนได้ทุกเวลา

หรือ

Collect once. Recall anytime.

โครงการนี้จะใช้แนวทาง AI-First Development โดยใช้ AI สนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ UX/UI จัดทำเอกสาร ออกแบบฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรม เขียนชุดทดสอบ ตรวจสอบโค้ด และจัดเตรียมเอกสารสำหรับนำระบบขึ้นใช้งาน

บทบาทหลักของผู้ดำเนินโครงการคือ Prompt Engineer ซึ่งทำหน้าที่กำหนดบริบท ออกแบบ Prompt ควบคุมขอบเขต ตรวจสอบคุณภาพ และอนุมัติผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้นในแต่ละขั้นตอน

# 2. ที่มาและปัญหาที่ต้องการแก้ไข

ผู้ใช้งานในปัจจุบันต้องอ่านและจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น

- บทความบนเว็บไซต์

- เอกสารทางเทคนิค

- งานวิจัย

- คู่มือการใช้งาน

- ข่าวสาร

- เครื่องมือออนไลน์

- Video หรือ Course Reference

- เอกสาร PDF

- เนื้อหาสำหรับการทำงาน

- ข้อมูลที่ต้องกลับมาอ่านภายหลัง

เครื่องมือ Bookmark แบบเดิมสามารถเก็บ URL ได้ แต่ยังมีข้อจำกัดสำคัญ ได้แก่

- ผู้ใช้ต้องจัด Folder หรือ Tag ด้วยตนเอง

- เมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก การจัดหมวดหมู่ทำได้ยาก

- ผู้ใช้มักจำชื่อบทความหรือเว็บไซต์ไม่ได้

- Keyword Search แบบเดิมต้องใช้คำที่ตรงกับข้อมูลต้นฉบับ

- ไม่มี Summary ช่วยเตือนความจำ

- เนื้อหาที่บันทึกไว้กระจายอยู่หลายระบบ

- หน้าเว็บไซต์ต้นฉบับอาจมีโฆษณาหรือสิ่งรบกวนจำนวนมาก

- ลิงก์อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือลบในอนาคต

- ผู้ใช้ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของคลังความรู้ที่สะสมไว้

- ผู้ใช้อาจบันทึกข้อมูลจำนวนมาก แต่ไม่กลับมาใช้งานอีก

ปัญหาหลักจึงไม่ใช่เพียงการบันทึกข้อมูล แต่คือการจัดระเบียบ การทำความเข้าใจ และการค้นคืนข้อมูลกลับมาใช้ในเวลาที่ต้องการ

# 3. วิสัยทัศน์ของระบบ

พัฒนาระบบห้องสมุด AI ส่วนตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสะสม จัดระเบียบ อ่าน และค้นคืนความรู้ดิจิทัลได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยลดภาระในการจัด Folder, Tag และจำชื่อข้อมูลด้วยตนเอง

ระบบควรให้ความรู้สึกว่าเป็น

- ห้องสมุดส่วนตัว

- ชั้นหนังสืออัจฉริยะ

- ห้องอ่านหนังสือที่ไม่มีสิ่งรบกวน

- บรรณารักษ์ส่วนตัวที่เข้าใจความหมาย

- คลังความรู้ที่เติบโตไปพร้อมกับผู้ใช้

# 4. แนวคิดหลักของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 4 ส่วน

## 4.1 Smart Bookshelves

ระบบใช้ AI วิเคราะห์เนื้อหาและจัดข้อมูลเข้า Smart Bookshelves หรือชั้นหนังสืออัจฉริยะโดยอัตโนมัติ เช่น

- Architecture

- Software Development

- Business

- Management

- Design

- Research

- Philosophy

- Artificial Intelligence

- Productivity

- Learning

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจัดหมวดหมู่ทุกครั้งที่บันทึกข้อมูล

## 4.2 AI Librarian

ระบบทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ AI ที่ช่วยค้นคืนข้อมูลจากความหมาย

ตัวอย่างคำค้นหา:

บทความที่พูดถึงการออกแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน

แม้บทความต้นฉบับจะไม่มีประโยคดังกล่าวตรง ๆ ระบบยังสามารถค้นพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากความหมายของเนื้อหาได้

## 4.3 Reading Room

เมื่อผู้ใช้เปิดข้อมูล ระบบสามารถแสดงเนื้อหาในรูปแบบห้องอ่านหนังสือ โดยลดเมนู โฆษณา และองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องออก

Reading Room อาจประกอบด้วย

- Reader View

- AI Summary

- Table of Contents

- Key Topics

- Tags

- Related Knowledge

- Original Source Link

- User Note

## 4.4 Library Clipper

Browser Extension ทำหน้าที่เป็นประตูเข้าสู่ห้องสมุด

เมื่อผู้ใช้พบข้อมูลที่สนใจ สามารถกดบันทึกจาก Browser Extension ได้ทันที โดยระบบจะดำเนินการเบื้องหลัง เช่น

- บันทึก URL

- ดึง Metadata

- ดึงเนื้อหาหลัก

- สร้าง Summary

- สร้าง Tags

- จัดเข้า Smart Bookshelf

- สร้างข้อมูลสำหรับ Semantic Search

# 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- พัฒนาระบบสำหรับบันทึกความรู้จากเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

- ลดภาระของผู้ใช้ในการจัด Folder และ Tag ด้วยตนเอง

- ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์และสรุปเนื้อหา

- ใช้ AI ช่วยจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ

- รองรับการค้นหาข้อมูลด้วยความหมาย

- สร้างประสบการณ์ใช้งานในรูปแบบห้องสมุดส่วนตัว

- รองรับ Reader View สำหรับอ่านเนื้อหาโดยไม่มีสิ่งรบกวน

- เชื่อม Web Application และ Browser Extension เข้าด้วยกัน

- รองรับการพัฒนาต่อยอดไปยังเอกสาร PDF และข้อมูลประเภทอื่น

- ใช้ AI สนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบตั้งแต่ต้นจนจบ

# 6. กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย

ระบบเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลจำนวนมาก เช่น

- Software Developer

- System Analyst

- Business Analyst

- Solution Architect

- Product Manager

- UX/UI Designer

- Researcher

- Student

- Consultant

- Content Creator

- Knowledge Worker

- ผู้ที่อ่านบทความหรือเอกสารออนไลน์เป็นประจำ

# 7. คุณค่าที่ระบบมอบให้ผู้ใช้งาน

## 7.1 บันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว

ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลจาก Web Application หรือ Browser Extension โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหลายขั้นตอน

## 7.2 จัดระเบียบข้อมูลอัตโนมัติ

ระบบช่วยสร้าง Tags และจัด Smart Bookshelves โดยใช้ AI

## 7.3 ลดเวลาในการอ่าน

AI Summary ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสาระสำคัญของข้อมูลก่อนตัดสินใจอ่านฉบับเต็ม

## 7.4 ค้นหาด้วยสิ่งที่จำได้

Semantic Search ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาจากบริบทหรือความหมาย โดยไม่ต้องจำชื่อบทความ

## 7.5 สร้างคลังความรู้ส่วนตัว

ข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกจัดเป็น Library Collection ที่สามารถกลับมาใช้งานได้ในระยะยาว

## 7.6 ลดสิ่งรบกวนในการอ่าน

Reader View ช่วยให้ผู้ใช้อ่านเฉพาะเนื้อหาสำคัญ โดยไม่ต้องเผชิญกับเมนู โฆษณา หรือ Pop-up จากเว็บไซต์ต้นฉบับ

# 8. ขอบเขตระบบ

## 8.1 ขอบเขตที่รวมอยู่ในโครงการ

ระบบในขอบเขตเริ่มต้นประกอบด้วย

- Web Application

- Browser Extension

- User Registration

- User Login

- Personal Library

- Add to Library

- Link Metadata Extraction

- Readable Content Extraction

- AI Summary

- AI-Driven Tagging

- Smart Bookshelves

- Keyword Search

- Semantic Search

- Reader View

- Smart Table of Contents

- Favorites หรือ Reading List

- Archive

- User Notes

- Usage Quota

- Free และ Premium Plan

- Background Processing

- Processing Status

- Error Handling

- User Data Isolation

- Docker-based Development Environment

## 8.2 ขอบเขตที่ยังไม่รวมในระยะแรก

ฟีเจอร์ต่อไปนี้ยังไม่รวมใน MVP

- Native Mobile Application

- Team Workspace

- Organization Management

- Public Library

- Public Collection Sharing

- Collaborative Library

- Comment System

- AI Chat กับข้อมูลทั้งหมด

- Knowledge Graph

- Recommendation Engine ขั้นสูง

- Import จาก Pocket หรือ Raindrop

- Import Browser Bookmark จำนวนมาก

- Offline Mode

- Payment Gateway แบบสมบูรณ์

- Enterprise Administration

- Multi-tenant Platform

- Social Network Feature

# 9. ฟีเจอร์หลักของระบบ

## 9.1 My Library

หน้าหลักสำหรับแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บันทึกไว้

ข้อมูลสามารถแสดงในรูปแบบ

- Card

- Grid

- Compact List

- Book Cover Style

แต่ละรายการควรแสดง

- Thumbnail

- Title

- Domain

- Abstract

- Tags

- Smart Bookshelf

- Processing Status

- Date Added

- Favorite Status

## 9.2 Add to Library

ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลด้วย URL โดยกรอกเพียง URL เป็นข้อมูลขั้นต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ใช้สามารถระบุได้ ได้แก่

- Custom Title

- Personal Note

- Manual Tags

หลังจากบันทึก ระบบต้องตอบกลับทันที โดยไม่ต้องรอ AI Processing

## 9.3 Library Inbox

ใช้แสดงข้อมูลที่เพิ่งถูกบันทึกและยังอยู่ระหว่างการประมวลผล

สถานะที่รองรับ ได้แก่

- Pending

- Processing

- Ready

- Failed

- Partial

## 9.4 Smart Bookshelves

ระบบจัดข้อมูลเข้า Bookshelf อัตโนมัติจากเนื้อหา Summary และ Tags

ผู้ใช้สามารถเปิดดูข้อมูลตามหมวดหมู่ได้ โดยไม่ต้องสร้าง Folder เองทุกครั้ง

## 9.5 AI Abstract

ระบบสร้าง Summary สั้นสำหรับแสดงใน Card และ Summary แบบละเอียดสำหรับหน้า Reading Room

AI Summary ต้อง

- อ่านง่าย

- กระชับ

- ไม่สร้างข้อมูลที่ไม่มีในต้นฉบับ

- ช่วยให้ผู้ใช้จำได้ว่าข้อมูลนี้เกี่ยวกับอะไร

- ใช้ภาษาให้เหมาะกับเนื้อหาต้นฉบับหรือภาษาที่ผู้ใช้เลือก

## 9.6 AI-Driven Tagging

ระบบวิเคราะห์เนื้อหาและสร้าง Tags ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง:

system-architecture
database-design
semantic-search
product-management
philosophy

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบ Tags ได้ภายหลัง

## 9.7 Semantic Search

ผู้ใช้สามารถค้นหาด้วยประโยคธรรมชาติ เช่น

เนื้อหาที่อธิบายการเลือกฐานข้อมูลสำหรับระบบขนาดใหญ่

ระบบจะค้นหาจากความหมายของ

- Title

- Description

- AI Summary

- Tags

- Extracted Content

## 9.8 Reading Room

หน้า Reading Room ใช้สำหรับอ่านข้อมูลโดยลดสิ่งรบกวนจากเว็บไซต์ต้นฉบับ

องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

- Title

- Source

- AI Abstract

- Extracted Content

- Table of Contents

- Tags

- Smart Bookshelf

- Personal Note

- Open Original Source

- Reading List Action

## 9.9 Smart Table of Contents

ระบบใช้โครงสร้าง Heading จากเนื้อหา หรือใช้ AI วิเคราะห์หัวข้อเพื่อสร้างสารบัญ

ผู้ใช้สามารถกดหัวข้อเพื่อเลื่อนไปยังเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องได้

## 9.10 Browser Extension

Browser Extension รองรับ Flow หลักดังนี้

- ตรวจสอบสถานะ Login

- อ่าน URL และ Title ของ Current Tab

- ตรวจสอบว่าเคยบันทึกแล้วหรือไม่

- บันทึก Current Tab

- แสดงสถานะ Saving

- แสดงสถานะ Saved

- แสดง Already in Library

- เปิดรายการใน Web Application

# 10. User Experience Concept

ประสบการณ์ใช้งานของระบบต้องให้ความรู้สึกเหมือนการใช้งานห้องสมุดส่วนตัว

## 10.1 Navigation Concept

เมนูหลักที่แนะนำ ได้แก่

My Library
Library Inbox
Smart Bookshelves
Topics
Reading List
Archive
Plan & Usage
Settings

## 10.2 UX Principles

- Save First

- Search First

- Minimal Cognitive Load

- Progressive Disclosure

- Clear Processing Status

- Personal and Private

- Calm Reading Experience

- Free/Premium Feature Clarity

- ไม่บังคับให้ผู้ใช้จัดหมวดหมู่เอง

- ไม่เพิ่มเมนูที่ซับซ้อนเกิน MVP

# 11. กระบวนการทำงานหลักของระบบ

## 11.1 Add to Library Flow

ผู้ใช้บันทึก URL
→ ระบบตรวจสอบ URL
→ ระบบตรวจสอบรายการซ้ำ
→ บันทึก Library Item
→ ส่งงานเข้าสู่ Background Queue
→ ตอบกลับผู้ใช้ทันที
→ Worker ดึง Metadata และ Content
→ AI สร้าง Abstract และ Tags
→ ระบบจัด Smart Bookshelf
→ ระบบสร้าง Embedding
→ Item พร้อมใช้งาน

## 11.2 Semantic Search Flow

ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหา
→ ระบบสร้าง Query Embedding
→ ค้นหา Vector ที่มีความหมายใกล้เคียง
→ กรองข้อมูลตาม User ID
→ ดึงข้อมูลฉบับสมบูรณ์จากฐานข้อมูลหลัก
→ จัดอันดับผลลัพธ์
→ แสดงรายการที่เกี่ยวข้อง

## 11.3 Reading Room Flow

ผู้ใช้เลือกรายการจาก My Library
→ ระบบเปิด Reading Room
→ แสดง Abstract
→ แสดง Table of Contents
→ แสดงเนื้อหาที่สกัดแล้ว
→ ผู้ใช้เลือกหัวข้อที่สนใจ
→ ผู้ใช้เพิ่ม Note หรือ Reading List

# 12. รูปแบบธุรกิจเบื้องต้น

ระบบสามารถใช้รูปแบบ Free และ Premium Subscription

## 12.1 Free Plan

รองรับ

- Add to Library

- Basic Metadata

- Manual Tags

- Keyword Search

- Reading List

- Archive

- เปิด Original Source

## 12.2 Premium Plan

รองรับ

- AI Abstract

- AI-Driven Tagging

- Smart Bookshelves

- Semantic Search

- Reader View

- Smart Table of Contents

- Reprocess Content

- Higher Processing Quota

ราคาเริ่มต้นที่เคยกำหนดไว้เป็นแนวคิดคือ

ประมาณ 1 USD ต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม ต้องวิเคราะห์ต้นทุน AI, Embedding, Storage และ Infrastructure เพิ่มเติมก่อนกำหนดราคาจริง

# 13. สถาปัตยกรรมระบบระดับสูง

ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

- Web Application

- Browser Extension

- Backend API

- Background Worker

- PostgreSQL Database

- Redis Queue

- Vector Database

- AI/LLM Provider

- Embedding Provider

- Content Extraction Service

ตัวอย่างโครงสร้าง:

Web Application
Browser Extension
        │
        ▼
Backend API
        │
        ├── PostgreSQL
        ├── Redis Queue
        └── Vector Database
                │
                ▼
        Background Worker
                │
                ├── URL Fetcher
                ├── Content Extractor
                ├── AI Summary
                ├── AI Tagging
                └── Embedding Service

# 14. Technology Stack เบื้องต้น

## 14.1 Web Application

Next.js
React
TypeScript
Tailwind CSS
shadcn/ui

## 14.2 Browser Extension

Chrome Extension Manifest V3
React
TypeScript

## 14.3 Backend

NestJS
TypeScript
REST API
OpenAPI / Swagger

## 14.4 Database

PostgreSQL
Prisma ORM

## 14.5 Queue และ Worker

Redis
BullMQ
Node.js / NestJS Worker

## 14.6 Vector Search

Qdrant
Embedding Model
Cosine Similarity

## 14.7 Development Environment

Docker Compose
VSCode
Git
pnpm

# 15. แนวทางการพัฒนาด้วย AI

โครงการนี้ใช้แนวทาง AI-First Development หมายถึงการใช้ AI สนับสนุนงานเกือบทุกขั้นตอนของโครงการ โดยมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมและตัดสินใจขั้นสุดท้าย

AI จะถูกใช้ในงานต่อไปนี้

- วิเคราะห์แนวคิดผลิตภัณฑ์

- จัดทำ Proposal

- จัดทำ BRD

- จัดทำ SRS

- จัดทำ SDS

- ออกแบบ Database

- ออกแบบ API

- ออกแบบ UX/UI

- สร้าง Prototype

- สร้าง Source Code

- เขียน Migration

- เขียน Unit Test

- เขียน Integration Test

- Review Code

- Refactor Code

- วิเคราะห์ Error

- สร้าง README

- สร้าง Deployment Guide

- สร้าง UAT Test Script

- สร้าง Release Documentation

# 16. บทบาท Prompt Engineer

Prompt Engineer เป็นบทบาทหลักในการขับเคลื่อนโครงการ โดยไม่ได้มีหน้าที่เพียงเขียนคำสั่งให้ AI แต่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมผลิตภัณฑ์และคุณภาพของระบบ

## 16.1 หน้าที่หลัก

Prompt Engineer มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- กำหนด Product Vision

- กำหนด Scope

- กำหนด Business Rules

- กำหนด Architecture Direction

- จัดเตรียม Context ให้ AI

- ออกแบบ Master Prompt

- ออกแบบ Prompt รายงาน

- ควบคุมลำดับการพัฒนา

- ตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI

- ป้องกัน Scope Creep

- ตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสาร

- ตรวจสอบโค้ดที่ AI สร้าง

- ตรวจสอบ Security Requirement

- ตรวจสอบ Test Result

- อนุมัติงานก่อนเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

- บันทึก Decision และข้อเปลี่ยนแปลง

- จัดการ Prompt Version

- ปรับปรุง Prompt จากผลลัพธ์จริง

## 16.2 Prompt Engineer ในฐานะ Product Controller

ในโครงการนี้ Prompt Engineer จะทำหน้าที่คล้ายการรวมหลายบทบาท ได้แก่

- Product Owner

- Business Analyst

- System Analyst

- Solution Architect

- UX Coordinator

- Technical Project Coordinator

- AI Development Controller

- Quality Reviewer

อย่างไรก็ตาม Prompt Engineer ต้องอาศัยเอกสาร Requirement, Acceptance Criteria และผลการทดสอบเป็นหลักในการตัดสินใจ ไม่ควรยอมรับผลลัพธ์จาก AI โดยไม่มีการตรวจสอบ

## 16.3 Prompt Engineer ไม่ใช่เพียงผู้ส่งคำถามให้ AI

Prompt Engineer ต้องสามารถ

- แตกปัญหาใหญ่เป็นงานย่อย

- ให้บริบทที่เพียงพอ

- ระบุข้อจำกัด

- ระบุรูปแบบผลลัพธ์

- ระบุ Acceptance Criteria

- ระบุสิ่งที่ AI ห้ามทำ

- ตรวจสอบผลลัพธ์กับเอกสารต้นทาง

- สั่งแก้ไขอย่างมีโครงสร้าง

- ควบคุม Version ของ Prompt และ Output

- เชื่อมผลลัพธ์จาก AI หลายเครื่องมือเข้าด้วยกัน

# 17. เครื่องมือ AI ที่ใช้ในการพัฒนา

## 17.1 ChatGPT

ใช้สำหรับ

- Product Analysis

- Proposal

- BRD

- SRS

- SDS

- Architecture

- Data Model

- API Design

- Prompt Design

- Review และ Gap Analysis

## 17.2 Lovable

ใช้สำหรับ

- UX/UI Design

- Web Application Prototype

- Component Design

- Responsive Layout

- User Flow Prototype

## 17.3 Claude Code

ใช้สำหรับ

- วิเคราะห์ Repository

- สร้าง Backend และ Frontend Code

- Implement User Story

- Refactor Code

- Debug

- เขียน Test

- Review Code

## 17.4 Codex

ใช้สำหรับ

- Implement งานเฉพาะส่วน

- สร้าง Boilerplate

- แก้ไข Code

- เขียน Test

- ตรวจสอบ Build

- ช่วย Review Implementation

## 17.5 AI Provider ภายในระบบผลิตภัณฑ์

ใช้สำหรับ

- Summary

- Tagging

- Smart Bookshelf Classification

- Table of Contents

- Embedding

- Semantic Search

# 18. AI Development Workflow

กระบวนการพัฒนาด้วย AI แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

## 18.1 Define

Prompt Engineer กำหนด

- วัตถุประสงค์

- Requirement

- Scope

- Business Rules

- Acceptance Criteria

## 18.2 Design

AI ช่วยจัดทำ

- UX/UI

- Architecture

- Database

- API

- Security Design

- Test Design

## 18.3 Generate

AI Coding Agent ช่วยสร้าง

- Source Code

- Database Migration

- API

- Components

- Tests

- Configuration

## 18.4 Verify

Prompt Engineer และ AI Reviewer ตรวจสอบ

- Requirement Coverage

- Code Quality

- Security

- User Isolation

- Test Result

- Scope Compliance

## 18.5 Improve

ปรับ Prompt และ Code จากผลการทดสอบ

## 18.6 Approve

Prompt Engineer อนุมัติผลงานก่อน Merge หรือเข้าสู่ Sprint ถัดไป

# 19. Prompt Governance

เพื่อให้การพัฒนาด้วย AI มีความต่อเนื่อง ต้องมีระบบบริหาร Prompt

## 19.1 Prompt Structure

Prompt แต่ละชุดควรมี

- Role

- Project Context

- Objective

- Scope

- Constraints

- Input

- Expected Output

- Acceptance Criteria

- Prohibited Actions

- Completion Report

## 19.2 Prompt Repository

ควรจัดเก็บ Prompt ภายใน Repository เช่น

prompts/
├── 00_master_project_context.md
├── lovable/
├── architecture/
├── database/
├── api/
├── frontend/
├── backend/
├── worker/
├── extension/
├── testing/
└── review/

## 19.3 Prompt Versioning

Prompt ต้องถูกควบคุม Version เช่น

auth_implementation_prompt_v1
auth_implementation_prompt_v2
semantic_search_review_prompt_v1

## 19.4 Prompt Change Log

ทุกการเปลี่ยน Prompt สำคัญควรระบุ

- วันที่เปลี่ยน

- ผู้เปลี่ยน

- เหตุผล

- ผลกระทบ

- ผลลัพธ์หลังเปลี่ยน

# 20. หลักการควบคุมคุณภาพของ AI

แม้ AI จะถูกใช้ในการพัฒนาระบบทั้งหมด แต่ทุกผลลัพธ์ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ

## 20.1 Document Quality Gate

เอกสารต้องตรวจสอบ

- ความครบถ้วน

- ความสอดคล้องกัน

- ไม่ขัดกับ Product Scope

- ไม่มี Requirement ที่ถูกเพิ่มโดยไม่ได้อนุมัติ

- Traceability ระหว่าง Proposal, BRD, SRS และ SDS

## 20.2 Code Quality Gate

โค้ดต้องผ่าน

- Lint

- Build

- Unit Test

- Integration Test

- Security Review

- Code Review

- Acceptance Criteria Review

## 20.3 Security Quality Gate

ต้องตรวจสอบ

- Authentication

- Authorization

- User Data Isolation

- SSRF Protection

- Input Validation

- Secret Management

- Logging

- AI Data Privacy

- Vector Search Isolation

- Dependency Risk

## 20.4 Deployment Quality Gate

ก่อนนำระบบขึ้นใช้งาน ต้องตรวจ

- Environment Configuration

- Database Migration

- Backup

- Health Check

- Logging

- Monitoring

- Rollback Plan

- Production Secret

- Domain และ HTTPS

- UAT Sign-off

# 21. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ระบบจัดเก็บลิงก์ เนื้อหา Notes และประวัติการค้นหาของผู้ใช้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนตัว

ข้อกำหนดสำคัญ ได้แก่

- ผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อมูลของตนเอง

- ทุก Query ต้องตรวจสอบ User ID

- Semantic Search ต้อง Filter ด้วย User ID

- Password ต้องจัดเก็บแบบ Hash

- Token ต้องไม่ถูกบันทึกใน Log

- ห้ามส่ง Credential ไปยัง AI Provider

- ต้องจำกัดข้อมูลที่ส่งให้ AI เท่าที่จำเป็น

- ต้องป้องกัน SSRF จากการดึง URL

- ต้องป้องกันการเข้าถึง Localhost และ Private Network

- ข้อมูลที่ลบต้องไม่ปรากฏใน Search

- Vector Database ต้องไม่คืนผลลัพธ์ข้ามผู้ใช้

- ต้องมีนโยบายการเก็บและลบข้อมูลในอนาคต

# 22. ประโยชน์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์

## 22.1 สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง

ระบบมี Positioning เป็น Personal AI Library ไม่ใช่ Bookmark Manager ทั่วไป

## 22.2 เพิ่มโอกาสการใช้งานต่อเนื่อง

ยิ่งผู้ใช้สะสมความรู้มาก ระบบจะยิ่งมีคุณค่าต่อผู้ใช้มากขึ้น

## 22.3 รองรับ Subscription Model

AI Summary และ Semantic Search สามารถเป็น Premium Features

## 22.4 รองรับการขยายผลิตภัณฑ์

ในอนาคตสามารถรองรับ

- PDF

- Video Transcript

- Notes

- Email

- Cloud Documents

- Team Library

- AI Q&A

- Knowledge Graph

## 22.5 ลดต้นทุนการพัฒนาเบื้องต้น

การใช้ AI-First Development ช่วยลดเวลาในงานเอกสาร Boilerplate Code Testing และ Documentation

# 23. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดของ MVP สามารถแบ่งเป็นดังนี้

## 23.1 Product Metrics

- จำนวนผู้สมัครใช้งาน

- จำนวน Library Items ต่อผู้ใช้

- จำนวนการ Save ผ่าน Browser Extension

- จำนวนการค้นหาต่อผู้ใช้

- อัตราการเปิดข้อมูลจาก Search Result

- จำนวนผู้ใช้ที่กลับมาใช้งานซ้ำ

## 23.2 AI Metrics

- Summary Success Rate

- Tagging Success Rate

- Smart Bookshelf Accuracy

- Embedding Success Rate

- Semantic Search Click-through Rate

- จำนวน Processing Failed

## 23.3 Technical Metrics

- Save Link API Response Time

- Processing Time ต่อ Item

- Search Response Time

- Worker Failure Rate

- API Error Rate

- System Availability

## 23.4 Development Metrics

- จำนวน Story ที่พัฒนาสำเร็จด้วย AI

- จำนวน Prompt Revision ต่อ Story

- Test Pass Rate

- Defect ที่พบจาก AI-generated Code

- ระยะเวลาจาก Prompt ถึง Code ที่ผ่าน Acceptance Criteria

- จำนวนครั้งที่ AI เพิ่ม Scope นอก Requirement

# 24. ความเสี่ยงของโครงการ

## 24.1 AI สร้างข้อมูลหรือโค้ดผิด

แนวทางลดความเสี่ยง:

- ใช้ Acceptance Criteria

- Require Test

- Review ทุก Story

- ไม่ Merge โดยอัตโนมัติ

## 24.2 Scope บานปลาย

แนวทางลดความเสี่ยง:

- กำหนด MVP ชัดเจน

- ระบุ Out of Scope

- ใช้ Prompt ห้ามเพิ่มฟีเจอร์

- บันทึก Change Request

## 24.3 ต้นทุน AI สูง

แนวทางลดความเสี่ยง:

- Quota

- Model Selection

- Content Length Limit

- Cache

- จำกัด Reprocess

## 24.4 คุณภาพ Semantic Search ไม่ตรงความคาดหวัง

แนวทางลดความเสี่ยง:

- ปรับ Embedding Input

- ทดสอบ Query หลายรูปแบบ

- ปรับ Ranking

- เก็บ Feedback จากผู้ใช้

## 24.5 การดึงข้อมูลจากบางเว็บไซต์ไม่สำเร็จ

แนวทางลดความเสี่ยง:

- Metadata Fallback

- เก็บ URL เสมอ

- แสดง Partial Status

- รองรับ Reprocess

## 24.6 ข้อมูลรั่วข้ามผู้ใช้

แนวทางลดความเสี่ยง:

- User ID Filter ทุกจุด

- Cross-user Integration Test

- Vector Payload Filter

- PostgreSQL Recheck

- Security Review

# 25. สมมติฐานของโครงการ

- ระบบเริ่มต้นเป็น Personal Application

- ผู้ใช้หนึ่งบัญชีมี Library ส่วนตัวหนึ่งชุด

- ยังไม่มี Team Workspace ใน MVP

- Web Application เป็นหน้าหลัก

- Browser Extension ใช้สำหรับ Save Current Tab

- AI Processing ทำงานแบบ Background

- PostgreSQL เป็น Source of Truth

- Vector Database ใช้เฉพาะ Semantic Search

- Payment Gateway ยังไม่รวมใน MVP

- Prompt Engineer เป็นผู้ควบคุมการพัฒนาและอนุมัติงาน

# 26. แผนการดำเนินโครงการระดับสูง

## ระยะที่ 1: Product Definition

- Proposal

- Product Requirement Document

- Business Requirement Document

- Product Decision Record

## ระยะที่ 2: UX/UI Design

- UX/UI Design Brief

- Prototype Screen List

- Lovable Master Prompt

- Page-level Prompts

- Prototype Review

## ระยะที่ 3: System Design

- Software Requirement Specification

- System Design Specification

- Data Model

- Data Dictionary

- API Design

- AI Processing Specification

- Security Design

## ระยะที่ 4: Development

- Project Setup

- Authentication

- Library Management

- Background Worker

- AI Processing

- Semantic Search

- Browser Extension

- Frontend Integration

## ระยะที่ 5: Verification

- Unit Test

- Integration Test

- Security Test

- UAT

- Defect Resolution

- Performance Review

## ระยะที่ 6: Deployment

- Environment Preparation

- Database Migration

- Application Deployment

- Domain และ HTTPS

- Monitoring

- Release Verification

# 27. ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ

## 27.1 Product Documents

- Proposal

- Product Requirement Document

- Business Requirement Document

- Software Requirement Specification

- System Design Specification

- UX/UI Design Brief

- Prototype Screen List

## 27.2 Technical Documents

- Solution Architecture

- Data Model

- Data Dictionary

- API Design Specification

- AI Processing Specification

- Security Design

- Deployment Guide

## 27.3 Development Documents

- Development Backlog

- Sprint Plan

- Prompt Pack

- Coding Guidelines

- Testing Strategy

- UAT Test Script

- Implementation Guide

## 27.4 Software Deliverables

- Web Application

- Backend API

- Background Worker

- Browser Extension

- PostgreSQL Schema

- Redis Queue

- Vector Search Integration

- Docker Compose

- Automated Tests

- Deployment Configuration

# 28. เอกสารที่จะต่อยอดจาก Proposal

Proposal ฉบับนี้จะเป็นฐานสำหรับจัดทำเอกสารต่อไปนี้

- 01_Business_Requirement_Document_BRD.md

- 02_Product_Requirement_Document_PRD.md

- 03_Software_Requirement_Specification_SRS.md

- 04_System_Design_Specification_SDS.md

- 05_UX_UI_Design_Brief_for_Lovable.md

- 06_Prototype_Screen_List.md

- 07_Data_Model_and_Data_Dictionary.md

- 08_API_Design_Specification.md

- 09_AI_Processing_Specification.md

- 10_Security_Design_Specification.md

- 11_Development_Backlog.md

- 12_UAT_Test_Script.md

- 13_Implementation_Plan.md

- 14_Prompt_Engineering_Playbook.md

# 29. ข้อเสนอแนะด้านชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อที่ใช้ใน Proposal นี้คือ

Librora — Personal AI Library

Tagline:

Collect once. Recall anytime.

คำอธิบายภาษาไทย:

ห้องสมุด AI ส่วนตัวที่ช่วยบันทึก จัดระเบียบ อ่าน และค้นคืนความรู้จากความหมาย

ชื่อดังกล่าวยังถือเป็นชื่อชั่วคราว จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบ Domain, Trademark และ Brand Identity อย่างเป็นทางการ

# 30. ข้อสรุปโครงการ

Librora — Personal AI Library เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลดิจิทัลของผู้ใช้ โดยเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บ Bookmark แบบเดิม ไปสู่การสร้างห้องสมุดส่วนตัวที่สามารถวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และค้นคืนความรู้ด้วย AI

ระบบประกอบด้วย Smart Bookshelves, AI Librarian, Reading Room และ Browser Extension ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถสะสมและกลับมาใช้ประโยชน์จากความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้ใช้แนวทาง AI-First Development โดยกำหนดให้ Prompt Engineer เป็นผู้ควบคุมบริบท ขอบเขต คุณภาพ และการอนุมัติผลลัพธ์จาก AI ทุกขั้นตอน

แม้ AI จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างเอกสาร UX/UI Source Code และ Test แต่ความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทาง ตรวจสอบความถูกต้อง รักษาความปลอดภัย และอนุมัติระบบยังคงเป็นหน้าที่ของ Prompt Engineer

Proposal ฉบับนี้จึงทำหน้าที่เป็นเอกสารตั้งต้นสำหรับต่อยอดไปสู่ Requirement, Design, Development, Testing และ Deployment ของระบบอย่างครบวงจร