# 01 Business Requirement Document

# Librora — Personal AI Library

## ระบบห้องสมุด AI ส่วนตัวสำหรับจัดเก็บ จัดระเบียบ อ่าน และค้นคืนความรู้

เวอร์ชันเอกสาร: 0.1
สถานะเอกสาร: Draft
รูปแบบการพัฒนา: AI-First Development
บทบาทหลักของโครงการ: Prompt Engineer

เอกสารอ้างอิง:

- Proposal — Librora Personal AI Library

- System Data Flow Diagram — MVP

- Product Vision: Personal AI Library

- แนวคิด Smart Bookshelves, AI Librarian, Reading Room และ Library Clipper

# 1. วัตถุประสงค์ของเอกสาร

เอกสาร Business Requirement Document ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดความต้องการทางธุรกิจของระบบ Librora — Personal AI Library ให้มีความชัดเจนก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดเชิงระบบ การออกแบบ UX/UI การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบ API และการพัฒนาโปรแกรม

เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใน Proposal กับเอกสารด้านระบบในลำดับถัดไป ได้แก่

- Product Requirement Document

- Software Requirement Specification

- System Design Specification

- UX/UI Design Specification

- Data Model and Data Dictionary

- API Design Specification

- AI Processing Specification

- Development Backlog

- UAT Test Script

เอกสาร BRD จะมุ่งเน้นว่า

- ระบบต้องแก้ปัญหาอะไร

- ผู้ใช้งานต้องการอะไร

- ธุรกิจต้องการผลลัพธ์อะไร

- กระบวนการทำงานหลักเป็นอย่างไร

- กฎทางธุรกิจมีอะไรบ้าง

- ขอบเขตใดต้องทำและไม่ต้องทำ

- ความสำเร็จของระบบวัดจากอะไร

# 2. ภาพรวมโครงการ

Librora เป็นระบบห้องสมุด AI ส่วนตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสะสมข้อมูลจากเว็บไซต์ บทความ เอกสาร และแหล่งความรู้ดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ

ระบบจะช่วยลดภาระของผู้ใช้งานในเรื่องต่อไปนี้

- การจัด Folder ด้วยตนเอง

- การตั้ง Tag ทุกครั้งที่บันทึกข้อมูล

- การจำชื่อบทความหรือชื่อเว็บไซต์

- การค้นข้อมูลจาก Keyword ที่ต้องตรงกับต้นฉบับ

- การอ่านบทความที่มีองค์ประกอบรบกวนจำนวนมาก

- การกลับมาค้นข้อมูลเดิมหลังจากเวลาผ่านไป

- การติดตามข้อมูลจำนวนมากที่บันทึกไว้

ระบบจะใช้ AI เพื่อสนับสนุนการทำงาน เช่น

- วิเคราะห์เนื้อหา

- สร้างบทสรุป

- สร้าง Tag

- จัดหมวดหมู่

- สร้างสารบัญ

- สร้างข้อมูลสำหรับ Semantic Search

- ช่วยค้นคืนความรู้จากความหมาย

แนวคิดหลักของผลิตภัณฑ์คือ

เก็บครั้งเดียว ค้นคืนได้ทุกเวลา

# 3. Business Vision

สร้างแพลตฟอร์มห้องสมุด AI ส่วนตัวที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายจากโลกดิจิทัลให้กลายเป็นคลังความรู้ส่วนตัวที่ค้นหา อ่าน และนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย

ระบบต้องให้ประสบการณ์เสมือนผู้ใช้งานมี

- ห้องสมุดส่วนตัว

- บรรณารักษ์ AI

- ชั้นหนังสืออัจฉริยะ

- ห้องอ่านหนังสือ

- เครื่องมือเก็บความรู้จาก Browser

- ระบบค้นคืนความรู้ที่เข้าใจความหมาย

# 4. Business Problem

## 4.1 ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล

ผู้ใช้งานพบข้อมูลที่น่าสนใจจากหลายแหล่ง แต่ไม่มีวิธีรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันอย่างสะดวก

เครื่องมือ Bookmark แบบเดิมมักเก็บเพียง

- URL

- Title

- Folder

โดยไม่มีความเข้าใจเนื้อหาภายในลิงก์

## 4.2 ปัญหาการจัดระเบียบ

เมื่อจำนวนข้อมูลเพิ่มขึ้น ผู้ใช้งานต้องสร้าง Folder และ Tag จำนวนมากด้วยตนเอง ส่งผลให้

- ใช้เวลาในการจัดหมวดหมู่

- ตั้งชื่อหมวดหมู่ไม่สม่ำเสมอ

- มี Folder ซ้ำซ้อน

- ไม่ทราบว่าควรเก็บข้อมูลไว้ที่ใด

- เลิกจัดระเบียบหลังจากข้อมูลมีจำนวนมาก

## 4.3 ปัญหาการค้นคืนข้อมูล

ผู้ใช้งานมักจำได้เพียงแนวคิดหรือบริบทของข้อมูล แต่จำไม่ได้ว่า

- ชื่อบทความคืออะไร

- บันทึกไว้เมื่อใด

- มาจากเว็บไซต์ใด

- ตั้ง Tag ว่าอะไร

- อยู่ใน Folder ใด

Keyword Search แบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ในกรณีที่ผู้ใช้จำได้เฉพาะความหมาย

## 4.4 ปัญหาการกลับมาอ่านข้อมูล

แม้ผู้ใช้งานจะบันทึกข้อมูลไว้จำนวนมาก แต่ข้อมูลเหล่านั้นมักไม่ถูกเปิดใช้งานอีก เนื่องจาก

- หน้าเว็บต้นฉบับอ่านยาก

- มีโฆษณาและสิ่งรบกวน

- ไม่มี Summary ช่วยเตือนความจำ

- ไม่มีสารบัญสำหรับบทความยาว

- ไม่ทราบว่าข้อมูลใดมีความเกี่ยวข้องกัน

## 4.5 ปัญหาความต่อเนื่องของแหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ต้นฉบับอาจ

- เปลี่ยน URL

- เปลี่ยนเนื้อหา

- ถูกลบ

- ปิดให้บริการ

- จำกัดการเข้าถึง

ระบบจึงควรเก็บข้อมูล Metadata และเนื้อหาที่สกัดได้เท่าที่เหมาะสม เพื่อช่วยรักษาบริบทของข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกไว้

# 5. Business Objectives

โครงการมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้

## BO-001 ลดเวลาในการบันทึกข้อมูล

ผู้ใช้ต้องสามารถบันทึกข้อมูลด้วยขั้นตอนที่น้อยที่สุด โดยใช้ URL เป็นข้อมูลขั้นต่ำ

## BO-002 ลดภาระการจัดหมวดหมู่

ระบบต้องช่วยสร้าง Tag และจัด Smart Bookshelf โดยอัตโนมัติ

## BO-003 เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคืน

ผู้ใช้ต้องสามารถค้นหาข้อมูลจาก Keyword และความหมายของเนื้อหาได้

## BO-004 เพิ่มโอกาสการกลับมาใช้ข้อมูลซ้ำ

ระบบต้องช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลที่บันทึกไว้ผ่าน Abstract, Tags, Reader View และ Table of Contents

## BO-005 สร้างผลิตภัณฑ์แบบ Subscription

ระบบต้องรองรับ Free Plan และ Premium Plan เพื่อสร้างรายได้จากฟีเจอร์ AI

## BO-006 ควบคุมต้นทุน AI

ระบบต้องมี Usage Quota และการควบคุมการเรียกใช้ AI เพื่อให้ต้นทุนเหมาะสมกับราคาบริการ

## BO-007 รองรับการขยายผลิตภัณฑ์

โครงสร้างระบบต้องสามารถต่อยอดไปยัง PDF, Notes, Video Transcript และข้อมูลประเภทอื่นได้ในอนาคต

## BO-008 ใช้ AI ในกระบวนการพัฒนา

กระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และจัดทำเอกสารต้องสามารถดำเนินการด้วย AI โดยมี Prompt Engineer เป็นผู้ควบคุม

# 6. Business Benefits

## 6.1 ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

- บันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว

- ไม่ต้องจัดหมวดหมู่ทั้งหมดด้วยตนเอง

- ค้นข้อมูลจากสิ่งที่จำได้

- อ่านเนื้อหาโดยไม่มีสิ่งรบกวน

- เข้าใจสาระสำคัญก่อนอ่านฉบับเต็ม

- สร้างคลังความรู้ระยะยาว

- ลดการบันทึกลิงก์ซ้ำ

- มองเห็นภาพรวมของความรู้ที่สะสมไว้

## 6.2 ประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์

- มีความแตกต่างจาก Bookmark Manager ทั่วไป

- รองรับรายได้แบบ Subscription

- มีโอกาสสร้างผู้ใช้งานต่อเนื่องในระยะยาว

- มีข้อมูลสำหรับพัฒนาคุณภาพ Search และ AI

- สามารถขยายไปยัง Personal Knowledge Management ได้

- สามารถต่อยอดเป็น Team Library ในอนาคต

## 6.3 ประโยชน์จาก AI-First Development

- ลดเวลาจัดทำเอกสาร

- ลดเวลาสร้าง Boilerplate Code

- ช่วยสร้าง Test Case ได้รวดเร็ว

- ช่วย Review ความสอดคล้องของระบบ

- ช่วยวิเคราะห์ Error และ Refactor

- ช่วยควบคุมความต่อเนื่องของเอกสารและโค้ด

# 7. Stakeholders

| Stakeholder | บทบาท | ความต้องการหลัก |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย | ผลิตภัณฑ์ตรงกับปัญหาผู้ใช้ |
| Prompt Engineer | ควบคุมการพัฒนาด้วย AI | Context, Prompt, Quality และ Scope ชัดเจน |
| End User | ผู้ใช้งานระบบ | บันทึกง่าย ค้นหาเร็ว อ่านสะดวก |
| Developer Agent | AI ช่วยพัฒนาโค้ด | Requirement และ Acceptance Criteria ชัดเจน |
| UX/UI Agent | AI ช่วยออกแบบหน้าจอ | User Flow และ Screen Requirement ชัดเจน |
| System Reviewer | ตรวจสอบระบบและโค้ด | ความปลอดภัยและคุณภาพครบถ้วน |
| AI Service Provider | ให้บริการ LLM/Embedding | Input/Output และ Quota ถูกควบคุม |
| Infrastructure Provider | ให้บริการระบบ | Deployment และ Resource เหมาะสม |

# 8. User Groups

## 8.1 Knowledge Worker

ผู้ที่ต้องอ่านและเก็บข้อมูลจำนวนมากในการทำงาน เช่น Consultant, Analyst, Architect และ Product Manager

## 8.2 Technology Professional

ผู้ใช้งาน เช่น Developer, System Analyst, Solution Architect และ DevOps Engineer

## 8.3 Researcher and Student

ผู้ที่ต้องรวบรวมบทความ งานวิจัย และแหล่งอ้างอิง

## 8.4 Designer and Content Creator

ผู้ที่ต้องเก็บ Reference, Inspiration, Design Pattern และเนื้อหาประกอบการทำงาน

## 8.5 General Personal User

ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการสร้างคลังบทความและข้อมูลส่วนตัว

# 9. Business Scope

## 9.1 In Scope

ขอบเขตธุรกิจสำหรับ MVP ประกอบด้วย

- การสมัครสมาชิก

- การเข้าสู่ระบบ

- ห้องสมุดส่วนตัว

- การบันทึกลิงก์ผ่าน Web Application

- การบันทึกลิงก์ผ่าน Browser Extension

- การตรวจสอบลิงก์ซ้ำ

- การดึง Metadata

- การดึงเนื้อหาหลักจากเว็บไซต์

- AI Abstract

- AI-Driven Tagging

- Smart Bookshelves

- Keyword Search

- Semantic Search

- Reading Room

- Reader View

- Smart Table of Contents

- Personal Note

- Reading List หรือ Favorite

- Archive

- Soft Delete

- Free Plan

- Premium Plan

- Usage Quota

- Processing Status

- Error Handling

- User Data Isolation

- AI-First Development Governance

## 9.2 Out of Scope

ขอบเขตที่ยังไม่รวมใน MVP

- Native Mobile Application

- Team Workspace

- Organization Management

- Shared Library

- Public Collection

- Public Profile

- Collaborative Editing

- Comment System

- AI Chat กับ Library

- Knowledge Graph

- Recommendation Engine ขั้นสูง

- Browser Bookmark Import

- Pocket/Raindrop Import

- Offline Mode

- Full Payment Gateway

- Enterprise Administration

- Multi-tenant Architecture

- Social Feed

- Document Authoring

- Calendar และ Task Management

# 10. Product Capability Model

ระบบประกอบด้วยความสามารถหลักดังต่อไปนี้

## 10.1 Library Capture

ความสามารถในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

- Add URL

- Browser Extension

- Duplicate Detection

- Basic Metadata

- Processing Queue

## 10.2 Library Organization

ความสามารถในการจัดระเบียบข้อมูล

- Tags

- Topics

- Smart Bookshelves

- Reading List

- Archive

## 10.3 Knowledge Processing

ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล

- Metadata Extraction

- Content Extraction

- AI Summary

- Auto Tagging

- Smart Classification

- Table of Contents

- Embedding

## 10.4 Knowledge Retrieval

ความสามารถในการค้นคืนข้อมูล

- Keyword Search

- Semantic Search

- Filter

- Sort

- Search Result Ranking

## 10.5 Knowledge Consumption

ความสามารถในการอ่านและใช้งานข้อมูล

- Reader View

- Abstract

- Table of Contents

- Personal Note

- Open Original Source

## 10.6 Plan and Usage

ความสามารถด้านรูปแบบบริการ

- Free Plan

- Premium Plan

- Feature Gate

- Usage Quota

- Upgrade CTA

# 11. Business Process Overview

## 11.1 Save and Process Flow

กระบวนการเริ่มจากผู้ใช้บันทึก URL ผ่าน Web Application หรือ Browser Extension

ระบบต้องดำเนินการดังนี้

- ตรวจสอบสถานะ Login

- ตรวจสอบรูปแบบ URL

- ตรวจสอบ URL ที่ไม่ปลอดภัย

- Normalize URL

- ตรวจสอบรายการซ้ำของผู้ใช้

- สร้าง Library Item

- กำหนดสถานะเป็น Pending

- สร้าง Processing Job

- ส่งงานเข้า Queue

- ตอบกลับผู้ใช้ทันที

- Worker ดึง URL และ Metadata

- Worker สกัดเนื้อหา

- ตรวจสอบ Plan และ Quota

- สร้าง Abstract และ Tags สำหรับผู้มีสิทธิ์

- จัด Smart Bookshelf

- สร้าง Embedding

- บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลหลัก

- บันทึก Vector ลง Vector Database

- อัปเดตสถานะเป็น Ready หรือ Failed

- แสดงสถานะล่าสุดให้ผู้ใช้

## 11.2 Search and Retrieval Flow

เมื่อผู้ใช้ค้นหาข้อมูล ระบบต้องแยกการทำงานตามประเภท Search

### Keyword Search

- ผู้ใช้กรอก Keyword

- Backend ค้นจากข้อมูลในฐานข้อมูลหลัก

- กรองข้อมูลด้วย User ID

- ไม่รวมรายการที่ถูกลบ

- ไม่รวม Archive โดยค่าเริ่มต้น

- แสดงผลลัพธ์

### Semantic Search

- ผู้ใช้กรอกคำถามหรือบริบท

- Backend ตรวจสอบ Premium Plan

- Backend ตรวจสอบ Quota

- ระบบสร้าง Query Embedding

- ค้นหา Vector ที่มีความหมายใกล้เคียง

- กรองด้วย User ID

- ได้รายการ Link ID

- ดึงข้อมูลฉบับเต็มจากฐานข้อมูลหลัก

- ตรวจสอบ User ID ซ้ำ

- กรองข้อมูลที่ถูกลบหรือ Archive

- จัดอันดับผลลัพธ์

- แสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้

## 11.3 Reading Room Flow

- ผู้ใช้เลือก Library Item

- ระบบตรวจสอบว่า Item เป็นของผู้ใช้

- ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก

- แสดง Title และ Source

- แสดง Abstract

- แสดง Reader View

- แสดง Table of Contents

- แสดง Tags และ Smart Bookshelf

- แสดง Personal Note

- ให้ผู้ใช้เปิด Original Source ได้

# 12. Business Requirements

## BR-AUTH: Account and Authentication

### BR-AUTH-001

ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกด้วย Email และ Password

### BR-AUTH-002

ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ

### BR-AUTH-003

ผู้ใช้ต้องเข้าถึง Library ของตนเองได้หลังจากเข้าสู่ระบบเท่านั้น

### BR-AUTH-004

ผู้ใช้ต้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อื่นได้

### BR-AUTH-005

ผู้ใช้ใหม่ต้องได้รับ Free Plan โดยอัตโนมัติ

## BR-LIB: Personal Library

### BR-LIB-001

ผู้ใช้ต้องมี Personal Library ของตนเอง

### BR-LIB-002

ผู้ใช้ต้องสามารถเพิ่ม URL ลงใน Library ได้

### BR-LIB-003

ระบบต้องตอบกลับการบันทึกโดยไม่รอ AI Processing เสร็จ

### BR-LIB-004

ระบบต้องแสดงสถานะของ Item เช่น Pending, Processing, Ready และ Failed

### BR-LIB-005

ระบบต้องตรวจสอบลิงก์ซ้ำภายใน Library ของผู้ใช้เดียวกัน

### BR-LIB-006

URL เดียวกันต้องสามารถถูกบันทึกโดยผู้ใช้คนละคนได้

### BR-LIB-007

ผู้ใช้ต้องสามารถแก้ไขชื่อและเพิ่ม Personal Note ได้

### BR-LIB-008

ผู้ใช้ต้องสามารถ Favorite, Archive และ Delete Item ได้

## BR-EXT: Browser Extension

### BR-EXT-001

ผู้ใช้ต้องสามารถบันทึก Current Tab จาก Browser Extension ได้

### BR-EXT-002

Extension ต้องแสดง Title, Domain และ URL ของ Current Tab

### BR-EXT-003

Extension ต้องตรวจสอบว่าลิงก์เคยถูกบันทึกแล้วหรือไม่

### BR-EXT-004

Extension ต้องแสดงสถานะ Not Logged In, Ready, Saving, Saved, Already Saved และ Error

### BR-EXT-005

Extension ต้องไม่รองรับ URL ประเภทที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ใช่ HTTP/HTTPS

## BR-PROC: Content Processing

### BR-PROC-001

ระบบต้องสร้าง Processing Job หลังจากบันทึก Library Item

### BR-PROC-002

ระบบต้องประมวลผลข้อมูลแบบ Background

### BR-PROC-003

ระบบต้องดึง Metadata เช่น Title, Description, Domain, Thumbnail และ Canonical URL

### BR-PROC-004

ระบบต้องพยายามสกัด Readable Content จากหน้าเว็บไซต์

### BR-PROC-005

หากสกัดข้อมูลไม่สำเร็จ Library Item ต้องไม่ถูกลบ

### BR-PROC-006

ระบบต้องแสดงสถานะ Failed หรือ Partial ตามผลการประมวลผล

## BR-AI: AI Processing

### BR-AI-001

ระบบต้องสามารถสร้าง AI Abstract จากเนื้อหาที่สกัดได้

### BR-AI-002

ระบบต้องสามารถสร้าง Auto Tags ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

### BR-AI-003

ระบบต้องสามารถจัด Item เข้า Smart Bookshelf

### BR-AI-004

ระบบต้องสามารถสร้าง Smart Table of Contents

### BR-AI-005

ระบบต้องไม่สร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในเนื้อหาต้นฉบับโดยเจตนา

### BR-AI-006

ระบบต้องตรวจสอบ Plan และ Quota ก่อนเรียกใช้ AI

### BR-AI-007

AI Error ต้องไม่ทำให้ Library Item หาย

### BR-AI-008

ผู้ใช้ต้องสามารถแก้ไขหรือลบ Tags ที่ AI สร้างได้

## BR-SEARCH: Search and Retrieval

### BR-SEARCH-001

ผู้ใช้ทุก Plan ต้องสามารถใช้ Keyword Search ได้

### BR-SEARCH-002

Premium User ต้องสามารถใช้ Semantic Search ได้

### BR-SEARCH-003

Free User ต้องไม่สามารถเรียกใช้ Semantic Search ผ่าน API ได้

### BR-SEARCH-004

Search Result ต้องแสดงเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้ปัจจุบัน

### BR-SEARCH-005

รายการที่ถูกลบต้องไม่แสดงใน Search Result

### BR-SEARCH-006

รายการ Archive ต้องไม่แสดงโดยค่าเริ่มต้น เว้นแต่ผู้ใช้เลือกค้นใน Archive

### BR-SEARCH-007

Semantic Search ต้องค้นจากความหมายของ Title, Summary, Tags และ Content

### BR-SEARCH-008

ผลลัพธ์จาก Vector Database ต้องถูกตรวจสอบกับฐานข้อมูลหลักก่อนแสดง

## BR-READ: Reading Room

### BR-READ-001

ผู้ใช้ต้องสามารถเปิด Library Item ใน Reading Room ได้

### BR-READ-002

Reading Room ต้องแสดงเนื้อหาโดยลดสิ่งรบกวนจากเว็บไซต์ต้นฉบับ

### BR-READ-003

Reading Room ต้องแสดง Original Source

### BR-READ-004

Reading Room ต้องแสดง Abstract, Tags และ Smart Bookshelf ตามสิทธิ์ของผู้ใช้

### BR-READ-005

Reading Room ต้องแสดง Table of Contents หากระบบสร้างได้

### BR-READ-006

ผู้ใช้ต้องสามารถเพิ่มหรือแก้ไข Personal Note ได้

## BR-PLAN: Plan and Usage

### BR-PLAN-001

ระบบต้องรองรับ Free Plan และ Premium Plan

### BR-PLAN-002

ระบบต้องแสดง Current Plan ให้ผู้ใช้ทราบ

### BR-PLAN-003

ระบบต้องควบคุม Feature Gate ที่ Backend

### BR-PLAN-004

Frontend Lock ต้องไม่ถูกใช้เป็นการควบคุมสิทธิ์เพียงอย่างเดียว

### BR-PLAN-005

ระบบต้องรองรับ Usage Quota รายเดือน

### BR-PLAN-006

เมื่อ Quota หมด ระบบต้องยังเก็บ Metadata ได้ แต่ต้องหยุด AI Processing ที่เกินสิทธิ์

### BR-PLAN-007

ระบบต้องแสดง Usage และ Limit ให้ผู้ใช้ทราบ

## BR-SEC: Security and Privacy

### BR-SEC-001

ข้อมูลทุก Library Item ต้องมีเจ้าของที่ชัดเจน

### BR-SEC-002

ทุก Query ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวต้องกรองด้วย User ID

### BR-SEC-003

Vector Search ต้องกรองด้วย User ID

### BR-SEC-004

ระบบต้องตรวจสอบ User ID ซ้ำหลังได้ผลจาก Vector Database

### BR-SEC-005

ระบบต้องป้องกัน SSRF จาก URL ที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา

### BR-SEC-006

ระบบต้องไม่ดึงข้อมูลจาก Localhost, Private IP หรือ Internal Network

### BR-SEC-007

Password ต้องถูกจัดเก็บแบบ Hash

### BR-SEC-008

Token, Password และ Secret ต้องไม่ถูกบันทึกใน Log

### BR-SEC-009

ข้อมูลที่ส่งให้ AI Provider ต้องถูกจำกัดเท่าที่จำเป็น

### BR-SEC-010

ระบบต้องไม่แสดงรายละเอียด Error ภายในที่อาจกระทบความปลอดภัย

## BR-AIDEV: AI-First Development

### BR-AIDEV-001

Prompt Engineer ต้องเป็นผู้กำหนด Context หลักของโครงการ

### BR-AIDEV-002

ทุกงานที่มอบหมายให้ AI ต้องมี Objective, Scope และ Acceptance Criteria

### BR-AIDEV-003

AI ต้องไม่เพิ่มฟีเจอร์นอก MVP โดยไม่ได้รับอนุมัติ

### BR-AIDEV-004

ทุก Schema Change ต้องมี Migration

### BR-AIDEV-005

Code ที่สร้างโดย AI ต้องผ่าน Build, Test และ Review

### BR-AIDEV-006

Prompt สำคัญต้องถูกจัดเก็บและควบคุม Version

### BR-AIDEV-007

Prompt Engineer ต้องตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเอกสารและโค้ด

### BR-AIDEV-008

AI-generated Output ต้องไม่ถูกนำขึ้น Production โดยไม่มีการตรวจสอบ

# 13. Business Rules

## BRULE-001 Personal Ownership

Library Item, Tag, Bookshelf, Search History และ Processing Job ต้องผูกกับผู้ใช้เจ้าของข้อมูล

## BRULE-002 Duplicate Detection

ระบบต้องตรวจสอบรายการซ้ำจาก User ID และ Normalized URL

## BRULE-003 Fast Save

การ Save ต้องเสร็จเมื่อสร้าง Library Item และ Processing Job สำเร็จ โดยไม่รอการประมวลผล AI

## BRULE-004 Source of Truth

PostgreSQL ต้องเป็นแหล่งข้อมูลหลักของ Library Item

## BRULE-005 Vector Database Role

Vector Database ใช้เป็น Search Index เท่านั้น ไม่ใช้แทนข้อมูลหลัก

## BRULE-006 Free Plan Processing

Free User ได้รับ Basic Metadata และ Keyword Search แต่ไม่ใช้ AI Processing เต็มรูปแบบ

## BRULE-007 Premium Processing

Premium User ได้รับ AI Abstract, Auto Tags, Smart Bookshelf, Embedding และ Semantic Search ภายใต้ Quota

## BRULE-008 Processing Failure

หาก Processing ล้มเหลว ระบบต้องเก็บ URL และข้อมูลที่ได้ก่อนหน้าไว้

## BRULE-009 Archive

Archive เป็นการซ่อนรายการจาก Library หลัก ไม่ใช่การลบ

## BRULE-010 Delete

Delete ต้องใช้ Soft Delete ใน MVP และรายการที่ลบต้องไม่แสดงใน Search

## BRULE-011 Manual Override

ผู้ใช้สามารถแก้ไข Title, Note และ Tags ที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติได้

## BRULE-012 Security Recheck

การเข้าถึง Item ต้องตรวจสอบทั้ง Resource ID และ User ID

## BRULE-013 Quota Enforcement

Feature ที่มีต้นทุน AI ต้องตรวจสอบ Quota ที่ Backend หรือ Worker ก่อนทำงาน

## BRULE-014 Prompt Governance

Prompt ที่ส่งผลต่อ Architecture, Database, Security หรือ Production Code ต้องผ่านการตรวจสอบโดย Prompt Engineer

# 14. Free and Premium Business Model

## 14.1 Free Plan

| Capability | Free |
| --- | --- |
| Personal Library | Yes |
| Add URL | Yes |
| Browser Extension | Yes |
| Basic Metadata | Yes |
| Manual Tags | Yes |
| Keyword Search | Yes |
| Reading List | Yes |
| Archive | Yes |
| AI Abstract | No หรือจำกัด |
| Auto Tags | No |
| Semantic Search | No |
| Smart TOC | No |
| Reprocess | No |

## 14.2 Premium Plan

| Capability | Premium |
| --- | --- |
| Personal Library | Yes |
| Add URL | Yes |
| Browser Extension | Yes |
| Basic Metadata | Yes |
| Manual Tags | Yes |
| Keyword Search | Yes |
| AI Abstract | Yes |
| Auto Tags | Yes |
| Smart Bookshelves | Yes |
| Semantic Search | Yes |
| Smart TOC | Yes |
| Reprocess | Yes ภายใต้ Quota |

## 14.3 Pricing Assumption

แนวคิดราคาเริ่มต้นคือประมาณ 1 USD ต่อเดือน แต่ยังไม่ถือเป็นราคาสุดท้าย

ต้องวิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุนดังนี้

- LLM Usage

- Embedding Usage

- PostgreSQL Storage

- Vector Storage

- Redis

- Network

- Monitoring

- Support

- Payment Fee

- Margin

# 15. Data Flow Summary

## 15.1 Data Capture

User
→ Web App หรือ Browser Extension
→ Backend API
→ PostgreSQL สร้าง Library Item
→ Redis Queue สร้าง Processing Job

## 15.2 Background Processing

Redis Queue
→ Background Worker
→ URL Fetcher
→ Content Extractor
→ AI / LLM Provider
→ Embedding Provider
→ PostgreSQL
→ Qdrant

## 15.3 Keyword Search

User Query
→ Web App
→ Backend API
→ PostgreSQL
→ Search Results

## 15.4 Semantic Search

User Query
→ Backend API
→ Query Embedding
→ Qdrant Search โดยกรอง User ID
→ PostgreSQL ดึงข้อมูลจริงและตรวจ User ID
→ Search Results

## 15.5 Reading Room

User Opens Item
→ Web App
→ Backend API
→ PostgreSQL
→ Reading Room UI

# 16. Business Data Requirements

ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจอย่างน้อยดังนี้

## 16.1 User Data

- User ID

- Email

- Display Name

- Account Status

- Current Plan

- Usage Quota

## 16.2 Library Item Data

- Item ID

- User ID

- Original URL

- Normalized URL

- Canonical URL

- Title

- Description

- Domain

- Thumbnail

- Favicon

- Status

- Favorite

- Archive

- Personal Note

- Created Date

- Updated Date

## 16.3 Processed Knowledge Data

- Readable Content

- AI Abstract

- Tags

- Smart Bookshelf

- Table of Contents

- Content Language

- Content Hash

- Processing Error

- Last Processed Date

## 16.4 Search Data

- Search Type

- Query

- Result Count

- Search Time

- Usage Count

## 16.5 Vector Data

- Link ID

- User ID

- Embedding

- Status

- Created Date

- Updated Date

# 17. Assumptions

- ระบบเริ่มต้นเป็น Personal Application

- ผู้ใช้มี Library ส่วนตัวของตนเอง

- ยังไม่มีการ Share Library ระหว่างผู้ใช้

- Web Application เป็นหน้าหลักของระบบ

- Browser Extension ใช้สำหรับบันทึก Current Tab

- AI Processing ทำงานแบบ Background

- PostgreSQL เป็น Source of Truth

- Qdrant ใช้สำหรับ Semantic Search

- ระบบต้องเชื่อมต่อ Internet เพื่อดึงเว็บไซต์

- เว็บไซต์บางแห่งอาจไม่สามารถดึง Content ได้

- Payment Gateway ยังไม่รวมใน MVP

- Prompt Engineer เป็นผู้อนุมัติผลลัพธ์จาก AI

# 18. Constraints

## 18.1 Business Constraints

- ต้องควบคุมต้นทุน AI

- ราคา Premium ต้องเหมาะสมกับต้นทุน

- MVP ต้องไม่ขยายไปสู่ Team Platform

- ต้องเน้น Personal Library เป็นหลัก

## 18.2 Technical Constraints

- บางเว็บไซต์ป้องกันการ Scrape

- บางเนื้อหาต้อง Login

- บางเว็บไซต์ใช้ JavaScript Rendering

- AI Provider อาจมี Rate Limit

- Vector Dimension ขึ้นอยู่กับ Embedding Model

- Browser Extension ต้องเป็น Manifest V3

## 18.3 Development Constraints

- ใช้ AI ในการพัฒนาระบบเป็นหลัก

- AI-generated Code ต้องผ่านการตรวจสอบ

- Prompt ต้องมี Version

- Requirement ต้องถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหลัก

- ห้ามเพิ่ม Feature นอก Scope โดยไม่ได้อนุมัติ

# 19. Dependencies

โครงการขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้

- AI/LLM Provider

- Embedding Provider

- PostgreSQL

- Redis

- Qdrant

- Browser Extension API

- URL Fetching Library

- Content Extraction Library

- Hosting Infrastructure

- Domain และ HTTPS

- AI Development Tools

- Source Code Repository

# 20. Business Risks

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| AI Summary ไม่ถูกต้อง | ผู้ใช้ไม่เชื่อถือระบบ | จำกัด Prompt, Validation, Feedback |
| Semantic Search ไม่แม่น | ค้นข้อมูลไม่เจอ | ปรับ Embedding Input และ Ranking |
| AI Cost สูง | Premium ไม่คุ้มทุน | Quota, Cache, Model Selection |
| Scraping ไม่สำเร็จ | ข้อมูลไม่ครบ | Metadata Fallback และ Partial Status |
| Scope Creep | พัฒนาไม่เสร็จ | MVP Boundary และ Prompt Constraint |
| ข้อมูลรั่วข้ามผู้ใช้ | Critical Security Issue | User ID Filter และ Cross-user Test |
| AI เขียน Code ผิด | Defect และ Security Risk | Review, Test, Approval |
| Prompt ไม่สม่ำเสมอ | Output ไม่ต่อเนื่อง | Prompt Repository และ Versioning |
| เว็บไซต์ต้นทางลบข้อมูล | ข้อมูลอ้างอิงหาย | เก็บ Metadata และ Readable Content |
| Premium Price ต่ำเกินไป | ขาดทุน | วิเคราะห์ Cost per Active User |

# 21. Success Metrics

## 21.1 Adoption Metrics

- จำนวนผู้สมัครใช้งาน

- จำนวนผู้ใช้งานประจำ

- จำนวน Library Items ต่อผู้ใช้

- จำนวน Browser Extension Saves

- Retention Rate

## 21.2 Engagement Metrics

- จำนวน Search ต่อผู้ใช้

- จำนวนครั้งที่เปิด Reading Room

- จำนวน Search Result ที่ถูกเปิด

- จำนวน Favorite

- จำนวน Item ที่ถูกกลับมาอ่านซ้ำ

## 21.3 AI Quality Metrics

- Summary Success Rate

- Tagging Success Rate

- Smart Bookshelf Accuracy

- Embedding Success Rate

- Semantic Search Click-through Rate

- AI Processing Failure Rate

## 21.4 Technical Metrics

- Save API Response Time

- Processing Completion Time

- Search Response Time

- API Error Rate

- Worker Failure Rate

- System Availability

## 21.5 AI Development Metrics

- Story ที่ AI ช่วยพัฒนาสำเร็จ

- Prompt Revision ต่อ Story

- Build Pass Rate

- Automated Test Pass Rate

- Defect จาก AI-generated Code

- Scope Violation Count

# 22. Business Acceptance Criteria

ระบบ MVP ถือว่าตอบโจทย์ทางธุรกิจเมื่อ

- ผู้ใช้สมัครสมาชิกและ Login ได้

- ผู้ใช้มี Personal Library ของตนเอง

- ผู้ใช้เพิ่ม URL ผ่าน Web App ได้

- ผู้ใช้เพิ่ม URL ผ่าน Browser Extension ได้

- ระบบตอบกลับการ Save โดยไม่ต้องรอ AI

- ระบบตรวจ URL ซ้ำได้

- ระบบดึง Metadata ได้

- ระบบแสดง Processing Status ได้

- Free User ใช้ Keyword Search ได้

- Premium Userได้รับ AI Abstract

- Premium Userได้รับ Auto Tags

- Premium Userใช้ Semantic Search ได้

- ระบบแสดง Reading Room ได้

- ระบบแสดง Smart Table of Contents ได้เมื่อมีข้อมูล

- ผู้ใช้เพิ่ม Note ได้

- ผู้ใช้ Favorite, Archive และ Delete ได้

- ผู้ใช้ไม่เห็นข้อมูลของผู้ใช้อื่น

- Deleted Item ไม่แสดงใน Search

- ระบบควบคุม Feature Gate และ Quota ที่ Backend

- AI Error ไม่ทำให้ Library Item หาย

- Code ที่สร้างโดย AI ผ่าน Test และ Review ก่อนใช้งาน

- ไม่มี Feature นอก MVP ถูกเพิ่มโดยไม่ได้อนุมัติ

# 23. Requirement Priority

ใช้หลักการจัดลำดับดังนี้

## Must Have

- Authentication

- Personal Library

- Add URL

- Browser Extension Save

- Metadata Extraction

- Background Processing

- Keyword Search

- User Data Isolation

- Free/Premium Feature Gate

- Processing Status

- Error Handling

## Should Have

- AI Abstract

- Auto Tags

- Smart Bookshelves

- Semantic Search

- Reader View

- Personal Note

- Archive

- Reading List

## Could Have

- Smart Table of Contents

- Reprocess

- Advanced Search Filter

- Search History

- Related Items

## Won’t Have in MVP

- Team Workspace

- Public Sharing

- AI Chat

- Knowledge Graph

- Native Mobile App

- Import Tools

- Full Payment Gateway

# 24. Traceability Summary

| Business Objective | Related Requirement |
| --- | --- |
| ลดเวลา Save | BR-LIB-002, BR-LIB-003, BR-EXT-001 |
| ลดการจัดหมวดหมู่ | BR-AI-002, BR-AI-003 |
| ค้นคืนจากความหมาย | BR-SEARCH-002, BR-SEARCH-007 |
| เพิ่มการกลับมาอ่าน | BR-READ-001 ถึง BR-READ-006 |
| สร้าง Subscription | BR-PLAN-001 ถึง BR-PLAN-007 |
| ควบคุมต้นทุน AI | BR-AI-006, BR-PLAN-005, BR-PLAN-006 |
| รักษาความปลอดภัย | BR-SEC-001 ถึง BR-SEC-010 |
| พัฒนาด้วย AI | BR-AIDEV-001 ถึง BR-AIDEV-008 |

# 25. Open Business Questions

ประเด็นต่อไปนี้ต้องพิจารณาเพิ่มเติมในเอกสารลำดับถัดไป

- Premium Price ที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด

- Free User ควรได้รับ AI Processing ทดลองหรือไม่

- จำนวน AI Processing ต่อเดือนควรเป็นเท่าใด

- จำนวน Semantic Search ต่อเดือนควรเป็นเท่าใด

- Reader View ควรเก็บเนื้อหาเต็มหรือเฉพาะข้อความที่สกัด

- ระยะเวลาการเก็บ Soft-deleted Item ควรเป็นเท่าใด

- ผู้ใช้ควร Export ข้อมูลของตนเองได้หรือไม่

- ระบบควรรองรับภาษาใดในระยะแรก

- Smart Bookshelf ควรให้ผู้ใช้แก้ไขได้มากน้อยเพียงใด

- Search History ควรถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นหรือไม่

- Table of Contents ควรมาจาก Heading หรือ AI เป็นหลัก

- ควรเก็บ Screenshot หรือ Snapshot ของหน้าเว็บหรือไม่

- ลิงก์ที่มีเนื้อหาเปลี่ยนควรถูก Reprocess อัตโนมัติหรือไม่

- Browser Extension จะใช้รูปแบบ Login และ Token Storage แบบใด

- ระบบจะกำหนดนโยบายข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอย่างไร

# 26. AI-First Project Governance

## 26.1 Prompt Engineer Responsibilities

Prompt Engineer ต้อง

- รักษา Master Project Context

- ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งต่อ AI Tool

- ระบุ Scope ทุกครั้ง

- ระบุสิ่งที่ห้ามทำ

- ระบุ Acceptance Criteria

- ตรวจสอบผลลัพธ์กับเอกสารต้นทาง

- บันทึก Decision

- ควบคุม Prompt Version

- ตรวจสอบ Test Result

- อนุมัติงานก่อน Merge

## 26.2 AI Output Status

ผลลัพธ์จาก AI ต้องมีสถานะอย่างน้อย

- Draft

- Reviewed

- Approved

- Implemented

- Tested

- Rejected

## 26.3 Quality Gates

งานต้องผ่าน Gate ตามลำดับ

Requirement Gate
→ Design Gate
→ Implementation Gate
→ Test Gate
→ Security Gate
→ UAT Gate
→ Release Gate

# 27. เอกสารลำดับถัดไป

เอกสารถัดไปที่ควรจัดทำคือ

02_Product_Requirement_Document_PRD.md

PRD จะนำ Business Requirement จากเอกสารนี้ไปกำหนดรายละเอียดระดับผลิตภัณฑ์ ได้แก่

- Product Goals

- User Persona

- User Journey

- Feature Definition

- Functional Scope

- User Story

- Screen and Interaction Requirement

- Free/Premium Experience

- Product Acceptance Criteria

- Product Metrics

หลังจาก PRD จึงดำเนินการจัดทำ

- Software Requirement Specification

- System Design Specification

- UX/UI Prompt Pack

- Data Model

- API Design

- AI Processing Specification

- Security Specification

- Development Backlog

- UAT Test Script

# 28. สรุป

Librora เป็นระบบ Personal AI Library ที่มุ่งแก้ปัญหาการบันทึกข้อมูลจำนวนมากแต่ไม่สามารถค้นคืนและกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบต้องช่วยผู้ใช้ตลอดวงจรของความรู้ ตั้งแต่

Collect
→ Process
→ Organize
→ Search
→ Read
→ Recall

Business Requirement หลักของระบบคือ

- บันทึกข้อมูลให้เร็ว

- ประมวลผลแบบ Background

- ใช้ AI ช่วยจัดระเบียบ

- ค้นหาจากความหมาย

- อ่านข้อมูลได้สะดวก

- แยกข้อมูลของผู้ใช้แต่ละราย

- รองรับ Free และ Premium Plan

- ควบคุมต้นทุน AI

- พัฒนาด้วย AI อย่างมี Governance

- ให้ Prompt Engineer เป็นผู้ควบคุมคุณภาพและทิศทางของโครงการ

เอกสาร BRD ฉบับนี้เป็นฐานสำหรับกำหนดรายละเอียดระดับผลิตภัณฑ์และระบบในขั้นตอนถัดไป